**Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, delegacja odpowiedzialności, kosztorys – budynek ul. Królewiecka 60A**

| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie oznaczeń krawędzi schodów, oznaczeń w języku Braille’a na poręczach, przy tabliczkach z nazwami pokoi. | 2021/2022 rok | Rozeznanie rynku pod względem cen  Ustalenie rodzaju oznaczeń (poręcze, tabliczki informacyjne itp.)  Zakup i montaż | Koordynator dostępności |  |
| W dźwigu osobowym zastosować oznaczenia w języku Braille’a, również system dźwiękowy i alarmowy; należy również rozważyć montaż nowego dźwigu. | Lata 2021 - 2025 | Uchwała współwłaścicieli budynku dotycząca dźwigu,  Rozeznanie cen i możliwości  Zakup i montaż | Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM i zarządcą budynku |  |
| Zamontowanie domofon w UM od frontu i tyłu budynku | 2022 r. | Uchwała współwłaścicieli budynku,  Rozeznanie rynku, cen stworzenie układu domofonu  Zakup i montaż | Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM i zarządcą budynku |  |
| Stworzenie stanowiska obsługi mieszkańców, w którym odbywałaby się cała obsługa petentów. | 2021 r. | Przygotowanie/wyznaczenie pokoju – przygotowanie stanowiska pracy | Koordynator dostępności w porozumieniu z Sekretarzem Miasta | Środki z PFRON |
| Aktualizacja informacji z rozkładem pomieszczeń w UM oraz montaż kiosku informującego o rozkładzie pomieszczeń biurowych, sanitarnych w UM, | 2022 r. | Wciąż trwa reorganizacja UM, po ustaleniu ostatecznej organizacji pracy UM – zaktualizowanie tablicy informacyjnej oraz rozeznanie rynku cen w celu zakupu kiosku z informacją | Referat GKM w porozumieniu z Sekretarzem Miasta |  |
| Stworzenie procedury ewakuacji OzN oraz zakup wózków ewakuacyjnych | 2021/2022 | po rozeznaniu rynku - zakup wózka do ewakuacji,  stworzenie procedury – stworzenie projektu zarządzenia BMM biorąc pod uwagę opinię lekarza medycyny pracy | Koordynator dostępności |  |
| Przeszkolenie personelu z zakresu savoir vivre we współpracy/ obsługi OzN | 2021 | Rozeznanie rynku, zorganizowanie szkolenia dla pracowników UM | Koordynator dostępności | Środki z PFRON |
| udoskonalanie strony oraz aplikacji aby spełniały kryteria ustawowe oraz przeszkolić pracowników z zakresu umieszczanych treści | Ciągły | Rekcja redaktorów BIP i strony mragowo.pl  Szkolenie dla pracowników | Informatycy UM oraz pracownicy ogłaszający dokumenty lub inne treści |  |
| Montaż pętli indukcyjnej lub innego urządzenia ułatwiającego komunikacje z osobami słabosłyszącymi lub niesłyszącymi. | 2022/2023 | Rozeznanie rynku, cen pętli indukcyjnej  Zakup i montaż | Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM i zarządcą budynku |  |
| Zapewnienie możliwości odbioru multimedialnej treści informującej o zakresie działalność UM dla OzN oraz bieżącego zamieszczania informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia. | 2021/2022 | Przeszkolenie pracowników | Koordynator dostępności wraz z Informatykami |  |