**Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, delegacja odpowiedzialności, kosztorys – budynek ul. Ratuszowa 5**

| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie oznaczeń krawędzi schodów, oznaczeń w języku Braille’a na poręczach, przy tabliczkach z nazwami pokoi. |  2021/2022 rok  | Rozeznanie rynku pod względem cen. Ustalenie rodzaju oznaczeń (poręcze, tabliczki informacyjne itp.) Zakup i montaż |  Koordynator dostępności  |   |
| Zamontowanie tablic informacyjnej o dźwigu od frontu budynku Ratusza. |  2021/2022  | Uchwała współwłaścicieli budynku dotycząca dźwigu. Rozeznanie cen i możliwości Zakup i montaż  |  Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM i zarządcą budynku  |   |
| Zamontowanie domofonu w Ratuszu od frontu i tyłu budynku. | 2022 r.  | Uchwała współwłaścicieli budynku. Rozeznanie rynku, cen stworzenie układu domofonu. Zakup i montaż  | Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM i zarządcą budynku |  |
| Montaż tablicy/kiosku informującego o rozkładzie pomieszczeń biurowych, sanitarnych w Ratuszu, | 2022 r.  | Rozeznanie rynku, cen stworzenie układu domofonu. Zakup i montaż | Referat GKM w porozumieniu z Sekretarzem Miasta |  |
| Stworzenie procedury ewakuacji OzN oraz zakup wózków ewakuacyjnych. | 2021/2022 | po rozeznaniu rynku - zakup wózka do ewakuacji, Stworzenie projektu zarządzenia BMM biorąc pod uwagę opinię lekarza medycyny  | Koordynator dostępności |  |
| Przeszkolenie personelu z zakresu savoir vivre we współpracy/ obsługi OzN. | 2021  | Rozeznanie rynku, zorganizowanie szkolenia dla pracowników UM  | Koordynator dostępności | Środki z PFRON |
| Udoskonalanie strony oraz aplikacji aby spełniały kryteria ustawowe oraz przeszkolić pracowników z zakresu umieszczanych treści | Ciągły  | Rekcja redaktorów BIP i strony mragowo.pl Szkolenie dla pracowników  | Informatycy UM oraz pracownicy ogłaszający dokumenty |  |
| Montaż pętli indukcyjnej lub innego urządzenia ułatwiającego komunikacje z osobami słabosłyszącymi lub niesłyszącymiZapewnienie możliwości odbioru multimedialnej treści informującej o zakresie działalność UM dla OzN oraz bieżącego zamieszczania informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia. | 2022/2023 | Rozeznanie rynku, cen pętli indukcyjnejZakup i montaż | Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM i zarządcą budynku |  |