Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, delegacja odpowiedzialności, kosztorys – budynek ul. Ratuszowa 5

| Element planu | Czas realizacji rok/lata | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożenie zalecenia 1 - zastosowanie oznaczeń krawędzi schodów, oznaczeń w alfabecie Braille’a na poręczach, przy tabliczkach z nazwami pokoi. | 2026/2027 | Rozeznanie rynku pod względem cen. Ustalenie rodzaju oznaczeń (poręcze, tabliczki informacyjne itp.) Zakup i montaż | Koordynator dostępności | Własnym kosztem |
| Wdrożenie zalecenia 2 - Budowa/przebudowa toalety dla OzN | 2027/2028 | Zaplanowanie środków w budżecie. Przetarg. Wykonanie. Możliwe, że zadanie zostanie wykonane w ramach przebudowy/budowy muzeum | Koordynator ds. dostępności w porozumieniu z Referatem GKM/WIR/PBI oraz zarządcą budynku | Możliwość dofinansowania |
| Wdrożenie zalecenia 3 - Schody w Ratuszu prowadzące do Urzędu Stanu Cywilnego należy pozbawić wszelkich utrudnień i możliwości potknięcia się. | 2028 | Rozeznanie rynku/odświeżenie schodów i usunięcie utrudnień Możliwe, że zadanie zostanie wykonane w ramach przebudowy/budowy muzeum | Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM/WIR/PBI oraz zarządcą budynku | Możliwość dofinansowania |
| Wdrożenie zalecenia 4 - Montaż poręczy/pochwytów na schodach zewnętrznych do Ratusza | 2026-2028 | Uzyskanie zgody W-M Konserwatora Zabytków. Rozeznanie rynku, wybór wykonawcy. Możliwe, że zadanie zostanie wykonane w ramach przebudowy/budowy muzeum | Koordynator dostępności lub Referat GKM/WIR/PBI oraz zarządcą budynku | Możliwość dofinansowania |
| Wdrożenie zalecenia 5 - Montaż domofon w Ratuszu od frontu z tyłu budynku | 2025/2026 | Po rozeznaniu rynku. Zakup i montaż domofonu. Możliwe, że zadanie zostanie wykonane w ramach przebudowy/budowy muzeum | Koordynator dostępności lub Referat GKM/WIR/PBI oraz zarządcą budynku | Możliwość dofinansowania |
| Wdrożenie zalecenia 6 - Montaż urządzenia odczytującego lub wizualizującego informującego o rozkładzie pomieszczeń biurowych, sanitarnych w UMR, | 2027-2028 | Rozeznanie rynku, zorganizowanie szkolenia dla pracowników UM Możliwe, że zadanie zostanie wykonane w ramach przebudowy/budowy muzeum | Koordynator dostępności lub Referat GKM/WIR/PBI oraz zarządcą budynku | Możliwość dofinansowania |
| Wdrożenie zalecenia 7 - ponowne przeszkolenie pracowników UM z zakresu savoir vivre we współpracy/ obsługi OzN | 2025/2026 | Rozeznanie rynku i wybór firmy szkoleniowej | Koordynator dostępności w porozumieniu z Sekretarzem Miasta i Referatem KA | Koszt własny |
| Wdrożenie zalecenia 8- udoskonalenie stron internetowych oraz ewentualnych aplikacji aby spełniały kryteria ustawowe oraz przeszkolenie pracowników z zakresu umieszczanych treści. 9 - przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności stron do 31.03. każdego roku lub w razie zmian informacji. | Ciągły | Reakcja redaktorów BIP i strony mragowo.pl Szkolenie dla pracowników | Informatycy UM oraz pracownicy publikujący dokumenty | Bezkosztowo |