Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, delegacja odpowiedzialności, kosztorys – budynek ul. Królewiecka 60A

| Element planu | Czas realizacji rok/lata | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożenie zalecenia 1 -zastosowanie oznaczeń krawędzi schodów, oznaczeń w alfabecie Braille’a na poręczach, przy tabliczkach z nazwami pokoi | 2026/2027 | Rozeznanie rynku pod względem cen Ustalenie rodzaju oznaczeń (poręcze, tabliczki informacyjne) Zakup i montaż | Koordynator dostępności | Środki zewnętrzne |
| Wdrożenie zalecenia 2 – zamontowanie domofon w UM od frontu i tyłu budynku. | 2026/2027 | Rozeznanie cen i możliwości Zakup i montaż | Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM i zarządcą budynku | Koszt własny |
| Wdrożenie zalecenia 3 - aktualizacja informacji o rozkładzie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim oraz montaż urządzenia informującego w sposób dotykowy lub głosowy o rozkładzie pomieszczeń biurowych, sanitarnych w budynku, | 2028 r. | Rozeznanie rynku, cen stworzenie układu domofonu Zakup i montaż | Koordynator dostępności w porozumieniu z Referatem GKM i zarządcą budynku | Koszt własny |
| Wdrożenie zalecenia 4 - przeszkolenie pracowników z zakresu savoir vivre we współpracy/ obsługi OzN | 2025/2026 | Rozeznanie rynku, zorganizowanie szkolenia dla pracowników UM | Koordynator dostępności | Środki zewnętrzne |
| Wdrożenie zalecenia nr 5 - stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na parkingu za UM | 2026/2027 | Porozumienie ze współwłaścicielami gruntu – parkingu oraz zarządca ternu spółką TBS „KARO” | Koordynator dostępności wraz z Referatem GKM | Środki własne |
| Wdrożenie zalecenia 6 i 7 6. udoskonalanie strony oraz ewentualnych aplikacji aby spełniały kryteria ustawowe oraz przeszkolenie pracowników z zakresu umieszczanych treści. 7. dokonywanie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do 31.03. każdego roku lub w razie zmian. | Ciągły | Reakcja redaktorów BIP i strony mragowo.pl Szkolenie dla pracowników | Informatycy Urzędu Miejskiego oraz pracownicy publikujący dokumenty lub inne treści | bezkosztowo |