„Wzór”

U  M  O  W  A       Nr OP.271.7.2019

zawarta w dniu …….….2019 r. w Mrągowie, pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, NIP 742 20 76 940, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza  –  dr Stanisława Bułajewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – mgr Anety Romanowskiej

a …………………………………………………………, zwaną w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” lub „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………………………………………

treści następującej:

Przedmiot i zakres zamówienia

§ 1

- Zamawiający w drodze przetargu nieograniczonego zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz rozliczanie projektu z instytucją finansującą, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków inwestora zastępczego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), przepisami polskiego prawa, dokumentacją projektową, warunkami uzgodnień, postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie budowy, zasadami wiedzy technicznej, ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), oraz wymogami instytucji finansujących, zawartymi m.in. w umowie o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie, wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty.

- Wykonawca oświadcza, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot umowy.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych określa projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

- Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

  - Etap I – przygotowanie inwestycji do realizacji:

- Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym m.in.:

- ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłemu wykonawcy robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności,

- przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy i załącznikami oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na prace budowlane oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 4 tygodni od podpisania umowy,

- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ,

- organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

- prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie postępowania,

- dokonanie oceny złożonych ofert,

- wybór wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów,

- udzielanie odpowiedzi na informacje wykonawców złożone na podstawie art. 181 ustawy Pzp, udział w ewentualnych odwołaniach wniesionych przez wykonawców,

- przygotowanie rozstrzygnięcia postępowania,

- sporządzenie protokołu z postępowania i przedstawienie go Zamawiającemu,

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wszystkich sporządzonych dokumentach,

- przygotowanie do podpisania umowy z wybranym wykonawcą na roboty budowlane,

- Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz innych niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go wykonawcy robót przy udziale Zamawiającego oraz innych właścicieli nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja. Uzgodnienie z Zamawiającym terminu przekazania placu budowy, a następnie pisemne powiadomienie wykonawcy robót oraz właścicieli nieruchomości,

- Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji: zweryfikowanego kosztorysu ofertowego wykonawcy robót wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy robót w terminie 10 dni roboczych od podpisania z nim umowy.

- Przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej.

- Zamawiający zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty i podpisuje umowę z wykonawcą robót.

  - Etap II – realizacja inwestycji:

- Powołanie inspektorów nadzoru ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego w następujących branżach:

- sanitarnej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- drogowej.

- Sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami działania inspektora nadzoru.

- Zapewnienie nadzoru uprawnionego geologa nad pracami wyszczególnionymi w dokumentacji projektowej, posiadającego uprawnienia do określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych.

- Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami na obszarze nawarstwień kulturowych starego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z pozwoleniem WKZ nr 5884/2019 z dnia 18.06.2019 r.), na działkach nr 170/37 obręb 4; 45, 46, 77 i 72/1 obręb 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz sporządzeniem dokumentacji archeologicznej z przeprowadzonego nadzoru, uzyskując potwierdzenie przyjęcia przez WUOZ.

- Kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską oraz wydawanie poleceń usunięcia usterek. Wymagana obecność inspektora nadzoru na budowie minimum 2 razy w tygodniu, w tym 1 raz w tygodniu zdanie ustnych relacji Zamawiającemu w jego siedzibie z przebiegu realizacji inwestycji.

- Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) na wbudowane materiały i urządzenia.

- Zatwierdzanie materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania i wbudowania (potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy lub innym dokumentem).

- Podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy, kontroli prawidłowości jego prowadzenia i dokonania stosownych wpisów.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu.

- Monitorowanie i bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.

- Rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia ewentualnych trudności w realizacji.

- Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz udział w prowadzonych próbach z jednoczesnym dokumentowaniem tych czynności.

- Kontrola rozliczenia ze sprzedaży elementów stalowych uzyskanych z ewentualnej rozbiórki w punkcie skupu złomu oraz rozliczenia z dochodu uzyskanego z pozyskanego drewna.

- Nadzór nad prowadzoną wycinką drzew, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami oraz wykonaniem nasadzeń zastępczych.

- Organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie przy współudziale Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcą robót, nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz sporządzanie protokołów z tych czynności, a następnie przekazywanie ich Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie nie później niż 5 dni od dnia narady.

- Egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zapytań do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub Zamawiającego, w toku realizacji inwestycji i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień.

- Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, organizowanie i udział w komisjach odbiorowych i sporządzenie protokołów z odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego lub warunkowego robót budowlanych przy współudziale Zamawiającego.

- Poświadczanie terminu zakończenia robót odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

- Protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia.

- Sprawdzenie faktur przejściowych i końcowych pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawcą robót i aktualnym postępem prac na budowie w zakresie rzeczowym i finansowym (potwierdzonym protokołem częściowego lub końcowego odbioru robót).

- Sporządzanie aneksów do umowy z wykonawcą robót budowlanych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z postanowieniami umowy z nim zawartej – przygotowanie i przekazanie wzorów aneksów do akceptacji Zamawiającemu. Aneksy z wykonawcą robót budowlanych zawiera Zamawiający.

- Załatwienie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej.

- Sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów, deklaracji i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót.

- Zweryfikowanie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez wykonawcę robót dokumentacji odbiorowej oraz jej zatwierdzenie, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym.

- Przygotowanie wymaganych i niezbędnych dokumentów i zezwoleń na eksploatację.

- Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu budowy.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

- Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia ewentualnych wad i usterek bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

  - Etap III – Rozliczenia bieżące i rozliczenie końcowe inwestycji wraz z audytem projektu i rozliczeniem z jednostkami finansującymi:

- Utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z instytucjami finansującymi w celu terminowych realizacji zobowiązań określonych w harmonogramie realizacji inwestycji.

- Przekazywanie instytucji finansującej aktualnych harmonogramów projektu, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Przygotowywanie wniosków o płatności częściowe i płatność końcową wraz z załącznikami w formie zaliczki lub jej transzy bądź refundacji wydatków poniesionych przez Zamawiającego ze środków własnych na warunkach i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Terminowe sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją inwestycji do instytucji finansujących.

- Rozliczanie dofinansowania przekazanego w ramach transz zaliczek.

- Rozliczanie wydatków poniesionych przez Zamawiającego.

- Rozliczenie końcowe inwestycji z instytucją finansującą przedmiot inwestycji.

- Wprowadzanie ewentualnych poprawek i uzupełnianie dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące, w przypadku takiej konieczności.

- Opracowanie audytu projektu, zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej.

- Doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania dokumentów oraz uczestniczenie w kontrolach ze strony instytucji finansujących na pisemne wezwanie Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 2

- Inwestor Zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie zgodnym z SIWZ oraz umową.

- Inwestor Zastępczy nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych i Projektantom poleceń wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych.

- Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji umowy pełnomocnictw. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu umowy ustalane będą przez strony w trakcie realizacji umowy.

- Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 3 Zamawiający zobowiązuje się udzielić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie takiej potrzeby wraz z jej uzasadnieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pełnomocnictwa, które będzie niezwiązane z przedmiotem umowy lub nie będzie leżało w kompetencji Inwestora Zastępczego.

- Inwestor Zastępczy oświadcza, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy posiadają wymagane uprawnienia dla wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością.

- Inwestor Zastępczy ponosi całkowitą odpowiedzialność za osoby biorące udział w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonać wszystkie prace związane z realizacją niniejszej inwestycji, które dadzą się przewidzieć, a nie zostały wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

- Inwestor Zastępczy pokryje we własnym zakresie koszty dojazdu swoich przedstawicieli do i z miejsca realizacji zadań oraz zapewni obsługę administracyjną w ramach oferowanej ryczałtowej kwoty wykonania zamówienia.

Termin realizacji umowy

§ 3

- Termin wykonania zamówienia upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.:

- rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

- zakończenie: do 29.07.2022 r. (zakończenie i rozliczenie inwestycji, łącznie z rozliczeniem z instytucją finansującą).

- Terminy realizacji zamówienia mogą ulec przedłużeniu, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zależności od terminu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, bądź wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Obowiązki Zamawiającego

# § 4

- Przekazanie Inwestorowi Zastępczemu istotnych dla wykonania prac objętych niniejszą umową informacji, materiałów, danych wyjściowych i dokumentów w zakresie niezbędnym do wykonania prac oraz dostarczenie dodatkowych danych, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach podanych w § 7.

- Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego związanych z realizacją umowy.

- Odbiór przedmiotu niniejszej umowy.

Pozostałe obowiązki Inwestora Zastępczego

§ 5

- Pozostałe obowiązki Inwestora Zastępczego:

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

- Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przy jego udziale przez Zamawiającego o realizację inwestycji.

- Inwestor Zastępczy ustanawia inspektorów nadzoru, którzy działają w ramach umocowania określonego niniejszą umową, przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na piśmie  następujące informacje, dotyczące powołanych inspektorów nadzoru w terminie umożliwiającym terminowe, planowane rozpoczęcie robót:

  - dane osobowe,

  - zakres umocowania,

  - oświadczenia tych osób o podjęciu się obowiązków inspektorów nadzoru,

  - uwiarygodnione kopie uprawnień ustanowionych inspektorów nadzoru wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do PIIB.

- W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie wskazanych w ustawie Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.

- Zmiana inspektora nadzoru odbywa się wg przepisów Prawa Budowlanego.

- Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, wystawi w ciągu 24 godzin pisemne potwierdzenie wydania polecenia.

- W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji.

- Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

- Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji.

- Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku.

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.

- Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

- Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.

- Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych.

- Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków.

- W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.

- Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji.

- Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania.

- Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją przetargową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji przetargowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót.

- Nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych.

- Nakazywanie wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad technicznych i koordynacyjnych.

- Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń.

- Zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie.

- Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie.

- Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji.

- Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót.

- Nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji.

- Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

- Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu.

- Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz wad stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Poświadczanie terminu zakończenia robót odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

- Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych.

- Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

- Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej wykonawcy robót.

- Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót.

- Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

- Przygotowanie rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane.

- Dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji.

- Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, przesunięcia lub wydłużenia terminu realizacji zadania, przedłużania procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową, pełnienie funkcji inwestora zastępczego do czasu jego zakończenia i rozliczenia z instytucją finansującą, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o:

- Wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej.

- Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

- Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria.

- Zmianę terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót.

- Konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych oraz robót zamiennych.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

- Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych.

- Przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, uzasadnienie koniecznych zmian w dokumentacji przetargowej, opis i uzasadnienie robót niezbędnych do zamówień dodatkowych.

- Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

- Wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Zamówienie dodatkowe udzielane będzie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zmiana zakresu rzeczowego umowy na roboty budowlane

§ 6

- Inwestor zastępczy jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania koniecznych robót dodatkowych lub zamiennych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy na roboty budowlane i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Zlecenie przez Inwestora Zastępczego dla wykonawcy robót budowlanych wykonania robót dodatkowych/zamiennych, nieuwzględnionych w umowie na roboty budowlane, możliwe jest tylko w przypadku sporządzenia przez Inwestora Zastępczego protokołu konieczności robót dodatkowych/zamiennych i kosztorysu inwestorskiego robót dodatkowych/robót zamiennych (dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie *.ath), zatwierdzonych przez Zamawiajacego, którego następstwem będzie:

- w przypadku robót zamiennych – sporządzenie odpowiedniego aneksu do umowy z wykonawcą robót (gdy wprowadzona zmiana wpływa na zmianę wynagrodzenia wykonawcy robót) lub zlecenie robót zamiennych w formie zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności zmiany materiałów/technologii robót (gdy zmiana nie wypływa na różnicę kosztów),

- w przypadku robót dodatkowych – sporządzenie odpowiedniego aneksu do umowy z wykonawcą robót.

- Inwestor Zastępczy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt aneksu do umowy na roboty budowlane, a następnie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przedłożyć do podpisania aneks do umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inwestor Zastępczy jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót budowlanych realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 7

- Inwestorowi Zastępczemu z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przysługiwać będzie ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości  …………………… zł brutto (słownie brutto: …………………………………), w tym:

- ……………………… zł brutto tj. 5% ogólnej kwoty wynagrodzenia za przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz przekazanie mu terenu budowy (Etap I),

- ……………………… zł brutto tj. 75% ogólnej kwoty wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych (Etap II),

- ……………………… zł brutto tj. 20% ogólnej kwoty wynagrodzenia za rozliczanie inwestycji z instytucją finansującą (Etap III).

- Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia przelewu w Banku Zamawiającego.

Płatność

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, rozliczane będzie w następujący sposób:

- za przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz przekazanie mu terenu budowy – jednorazowo po podpisaniu umowy z wykonawcą robót oraz przekazaniu placu budowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół przekazania placu budowy,

- za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych – w…..* równych ratach (płatnych z dołu za wykonane czynności w danym okresie) na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przez okres realizowania zakresu rzeczowego inwestycji. Termin pierwszej raty liczy się od dnia przekazania placu budowy dla wyłonionego w przetargu wykonawcy robót budowlanych,

- za rozliczanie inwestycji z instytucją finansującą – w…..* równych ratach (płatnych z dołu za wykonane czynności w danym okresie) na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę przez okres rozliczania inwestycji z instytucjami finansującymi. Termin pierwszej raty liczy się od dnia wypłaty pierwszej transzy zaliczki.

- Do momentu odbioru ostatecznego zakresu rzeczowego umowy, ujętego w umowie z wykonawcą robót budowlanych suma wystawionych faktur VAT za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 1 pkt b, nie może przekroczyć 80% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt b niniejszej umowy.

- Do momentu rozliczenia inwestycji z instytucja finansującą suma wystawionych faktur VAT za rozliczanie inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt c, nie może przekroczyć 80% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt c niniejszej umowy.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

- Faktury powinny być wystawione przez Wykonawcę w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, NIP 742 20 76 940

Odbiorca: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.

- Termin płatności faktur – 30 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

* wartość zostanie wstawiona zgodnie z deklaracją z oferty

Kierownik projektu oraz inspektorzy nadzoru

§ 9

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się Kierownika projektu – …………………………………………… .

- Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski pełni:

- Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności sanitarnej – Koordynator – ……………………… uprawnienia budowlane nr ……………………………………… .

- Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – ……………………… uprawnienia budowlane nr ……………………………………… .

- Inspektorem nadzoru robót budowlanych w specjalności drogowej – ……………………… uprawnienia budowlane nr ……………………………………… .

- Każda zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga akceptacji Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania

§ 10

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………… zł (słownie: ……………………………).

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………….

- Należność zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Po uznaniu usługi za należycie wykonaną, Zamawiający zwraca 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji (rozliczenie inwestycji z instytucja finansującą).

Odstąpienie od umowy

§ 11

      - Zamawiający może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Inwestora Zastępczego,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inwestora Zastępczego,

- jeżeli Inwestor Zastępczy nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn, zaniechał realizacji umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Inwestor Zastępczy nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Inwestor Zastępczy nie realizuje w należyty sposób obowiązków wynikających z umowy, tj. nie wykonuje lub nienależycie wykonuje te obowiązki, w szczególności gdy jego działania lub dostarczone opracowania przygotowane w związku z realizacją umowy są niezgodne z prawem, fachową wiedzą lub godzą w słuszny interes Zamawiającego,

- Inwestor Zastępczy nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację inwestycji,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do pełnienia funkcji inspektora inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową oraz wskazaniami Zamawiającego,

- gdy nie doszło do wyłonienia wykonawcy inwestycji z przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego, a inwestycja nie będzie realizowana.

      - Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

      - W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 Inwestor Zastępczy może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia wyłącznie za czynności wykonane, poświadczone rozliczeniem o którym mowa w ust. 4 oraz za wykonane czynności związane z rozliczeniem przedmiotu zamówienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień odstąpienia od umowy.

      - W przypadku odstąpienia od umowy Inwestor Zastępczy jest zobowiązany możliwie najszybciej po rozwiązaniu umowy sporządzić przy udziale Zamawiającego protokół określający stan realizacji umowy na dzień odstąpienia, poświadczyć rozliczeniem wartość usług i wykonanych prac, wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcom robót na dzień rozwiązania umowy przedstawiając kosztorys rzeczywiście wykonanych robót dla każdej wykonanej pozycji kosztorysu inwestorskiego, a także zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

§ 12

    - Inwestor Zastępczy jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkodę, w tym straty, koszty, wydatki oraz utracone korzyści spowodowane niewykonaniem, nieterminowym lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności jeżeli działania lub opracowania przygotowane w związku z realizacją umowy są niezgodne z prawem, fachową wiedzą niezbędną do realizacji umowy lub godzą w słuszny interes Zamawiającego.

    - W zakresie wykraczającym poza postanowienia ust. 1 do odpowiedzialności Inwestora Zastępczego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

    - Strony umowy postanawiają, iż Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy, tak jak za własne działania i/lub zaniechania.

    - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Inwestora Zastępczego z przyczyn leżących po jego stronie, Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego.

Kary umowne

§ 13

- Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inwestor Zastępczy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1,

- zwłoki w wykonaniu ustalonego etapu prac określonego w § 1 lub usunięcia usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki, odpowiednio dla każdego etapu,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt b brutto za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego, umożliwiającego przesunięcie terminu odbioru (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniałej sytuacji),

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt b brutto za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych pisemnych ustaleń terminu pobytu, ustalonego z Zamawiającym (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniałej sytuacji),

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 odpowiednio dla każdego etapu, za każdy dzień zwłoki w realizowaniu umowy, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym w pisemnym wezwaniu Zamawiającego do dnia potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania wyznaczonej czynności,

- stwierdzenia przez organy kontrolujące postępowania z zakresu zamówień publicznych, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu prac, naruszeń za działania, które wykonywał Inwestor Zastępczy, a skutkujące nałożeniem na Zamawiającego korekty finansowej – w pełnej wysokości nałożonej korekty, w części odnoszącej się wyłącznie do działań Inwestora Zastępczego.

- każdorazowo za niezatrudnienie przez Inwestora Zastępczego osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Inwestora Zastępczego wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- każdorazowo za niezapewnienie przez Inwestora Zastępczego obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niezapewnienia przez Inwestora Zastępczego niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Inwestora Zastępczego wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 7 ust. 1, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 11 ust. 1, uzasadniających odstąpienie Zamawiającego od umowy.

- Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

Zmiana postanowień zawartej umowy

§ 14

        - Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

2. Przewiduje się zmianę umowy w zakresie:

    - terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- wystąpienie nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót dodatkowych, robót zamiennych, błędów projektowych, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych,

- wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy,

- wystąpienie w nadzorowanych robotach budowlanych robót dodatkowych/zamiennych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

- wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy,

- wydłużenie przewidywanego terminu na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy z wykonawcą robót,

- brak lub przerwanie dofinansowania realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej,

- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji,

- wszelkie zmiany w harmonogramie powodujące, iż okres wykonania robót budowlanych zostanie wydłużony,

- ponadprzeciętny czas trwania procedur administracyjnych, mający wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Inwestora Zastępczego, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas, o którym mowa wyżej.

    - Wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- ustawowa zmiana wysokości podatku VAT,

- wystąpienie konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

- wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy,

- brak lub przerwanie dofinansowania realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia w następujących sytuacjach:

- zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na ww. okoliczności,

- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na ww. okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji,

- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę wynikającą z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikające ze zmienionych przepisów).

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne:

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na ww. okoliczności,

- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na ww. okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem 
o przeprowadzenie negocjacji,

- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przed zmianą i po zmianie przepisów.

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na ww. okoliczności,

- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na ww. okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem 
o przeprowadzenie negocjacji,

- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę przed zmianą i po zmianie przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług.

3. Ciężar udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa na Inwestorze Zastępczym.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy

§ 15

          - Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dowodu zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w całym okresie realizacji zamówienia.

        - Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej poświadczoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na cały okres świadczonej usługi.

Postanowienia końcowe umowy

§ 16

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa niniejsza zawiera ………… ponumerowanych i parafowanych stron.

Sporządził:

Ewelina Gawrońska, Mirosław Kuchciński

Sprawdził:

Kamil Rozberg

Zamawiający:					Wykonawca: