Znak: OP.271.23.2019                                                                           Mrągowo, 27.12.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”.

# ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o zapytaniu, skierowanym przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1

Zamawiający nie uwzględnił w przedmiarach wywozu i utylizacji gruntu po korytowaniu jezdni, chodników i parkingu, czy zamawiający zamierza nadmiar gruntu wywieźć 
i zutylizować na własny koszt? Jeżeli nie to proszę uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź

W załączeniu  uzupełniony przedmiar.

Pytanie nr 2

Zamawiający nie uwzględnił w przedmiarach humusowania terenu wzdłuż jezdni, ścieżek 
i parkingu, czy zamawiający zamierza humusować na własny koszt? Jeżeli nie to proszę uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź

W załączeniu  uzupełniony przedmiar.

Pytanie nr 3

Kto zapewnia obsługę geodezyjną

Odpowiedź

Obsługę geodezyjną zapewnia Wykonawca.

Pytanie nr 4

W opisie technicznym przyjęto konstrukcję projektowanych jezdni i miejsc postojowych 
z KŁSM 0-31,5 mm. Nie określono procentu przekruszenia kruszywa.

Proszę o wskazanie stopnia przekruszenia.

Odpowiedź

Należy użyć kruszywa kategorii C90/3, (badanie wg PN-EN 933-5)

Pytanie nr 5

W opisie technicznym budowy parkingu przyjęto „płytę ażurową / kostkę betonową”.

Proszę o jednoznaczne wskazanie z jakiego materiału ma zostać wykonany parking.

Odpowiedź

Miejsca stosowania obu poszczególnych rodzajów nawierzchni pokazano na rysunkach D1_1 – D1_4. (Parking ujęty jest na rys. D1_2).

Pytanie nr 6

W opisie technicznym budowy ścieżek leśnych przyjęto :

- kruszywo naturalne 0/8 m – warstwa 5 cm

- podbudowa  z KŁSM 0/31,5 warstwa 12 cm (brak wskazania stopnia przekruszenia)

- warstwa odsączająca  - 5 cm

Razem :  22 cm

W przekroju konstrukcyjnym natomiast wskazano :

- kruszywo łamane 0/8  - warstwa 5 cm

- podbudowa z tłucznia – warstwa 15 cm

- warstwa odsączająca   -15 cm

Razem : 35 cm

Proszę o wskazanie, które dane są prawidłowe oraz określenie procentu przekruszenia KŁSM i kruszywa łamanego 0/8.

Odpowiedź

Należy przyjąć konstrukcję jak w opisie technicznym:

- kruszywo naturalne 0/8 m – warstwa 5 cm

- podbudowa  z KŁSM 0/31,5 warstwa 12 cm

- warstwa odsączająca  - 5 cm

Razem :  22 cm

Należy użyć kruszywa kategorii C90/3, (badanie wg PN-EN 933-5)

Burmistrz

dr hab. Stanisław Bułajewski