Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY Nr ……… .PBI.2017

Zawarta w dniu	2017r. w Mrągowie, pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo,                  ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, NIP 742 20 76 940, zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta - mgr Otolię Siemieniec, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Anety Romanowskiej

a …..……………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………………….., NIP ………………., zwanym dalej „Wykonawcą", treści następującej:

§1

1.   Na       podstawie       niniejszej        Umowy       Zamawiający      zleca      Wykonawcy,              a Wykonawca przyjmuje przeprowadzenie rozpoznawczych, sondażowych badań archeologicznych celu ustalenia sposobu zagospodarowania działek nr 77, 88, 112, 78/4, 96, 78/4, 96, 91/2, 91/391/4 obręb 5 oraz nr 181, 188, 184, 180, 187/4, 170/19, 189/6 obręb 4, położonych w Mrągowie przy ul. Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej niezbędnych do uwzględniającej historyczny charakter zaprojektowania przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie                    z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Decyzja  Nr 114/2017 z dnia 23.03.2017r.), obejmującego m.in.:

- uzyskanie pozwolenia WKZ na przeprowadzenie badań archeologicznych,

- sporządzenie dokumentacji archeologicznej z przeprowadzonych badań, uzyskując  potwierdzenie przyjęcia przez WKZ,

- doprowadzenia terenu po wykonanych pracach archeologicznych do stanu z momentu    przekazania placu budowy, w tym zagęszczenie wykonanych wykopów, odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni i chodników,

- uzyskania stosownych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, sporządzenie projektu organizacji ruchu,

- wykonania wszelkich innych prac nie wymienionych powyżej, jeśli są niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy archeologicznej.

3. Przedmiot umowy obejmuje prowadzenie badań archeologicznych zaleconych decyzją WZK nr Nr 114/2017 z dnia 23.03.2017r, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania “Przebudowa ulic Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej w Mrągowie” w terminie:

rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy

zakończenie – do 15.09.2017r. (przekazanie Zamawiającemu uzgodnionej   przez WKZ dokumentacji powykonawczej).

4. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia badań archeologicznych jest możliwa w następujących przypadkach:

- dokonania odkryć archeologicznych wymagających stosownych zabezpieczeń - o czas ich wykonania bez zbędnej zwłoki,

- działania siły wyższej, tj wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

- wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych,

- decyzji służb konserwatorskich mających wpływ na przesunięcie terminu wykonania robót,

- wydłużenia czasu uzyskania zatwierdzania przez WKZ dokumentacji z przeprowadzonych badań,

- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia wcześniej.

5.	W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4, Strony uzgadniają
nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych będących przedmiotem niniejszej umowy.

§2

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

§3

- Wykonawca za wykonanie czynności przewidzianych umową otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł (netto) + 23% VAT = …………. zł brutto (słownie: ………………………….. złotych brutto).

- Płatność będzie realizowana w następujący sposób:

- 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca będzie mógł zafakturować po wykonaniu badań terenowych i doprowadzeniu terenu po wykonanych pracach archeologicznych do stanu z momentu przekazania placu budowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.

- Kolejne 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca będzie mógł zafakturować po przekazaniu Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji archeologicznej, uzgodnionej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie Faktura w części dotyczącej Zamawiającego powinna być wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, NIP 742 2076 940

Odbiorca: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

4. Forma zapłaty faktury/rachunku – przelew na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze/rachunku, w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu.

5. W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych odkrytych obiektów koszty przeprowadzenia tych badań określone zostaną oddzielną umową.

§4

1. Wykonawca płaci kary umowne za:

- nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia

umownego brutto określonego w §4 umowy za każdy dzień zwłoki.

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które

odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek

ze stron z powodu, za który odpowiada Zamawiający, w wysokości 
    10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§5

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności. 

                                                                           §6

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane

polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA:

Sporządził: Grzegorz Woźniak

Sprawdził: Tomasz Wrzosek